#### 1. 📘 Gestión de materias/asignaturas (CRUD completo)

Implementar un módulo para crear, consultar, actualizar y eliminar materias o asignaturas.
Cada materia debe incluir al menos los siguientes campos:

- Código único

- Nombre de la asignatura

- Cantidad de créditos

- Tipo (teórica, práctica, virtual)

- Ciclo sugerido o recomendado

- Requisitos previos

Adicionalmente:

- Las asignaturas deben estar vinculadas con rúbricas de evaluación. Al momento de crear una evaluación, al seleccionar una asignatura, se deben mostrar únicamente las rúbricas asociadas.

- Este nuevo vínculo no debe alterar el comportamiento actual del sistema. Las rúbricas seguirán registrándose de forma autónoma como hasta ahora. No obstante, se debe crear un mantenimiento adicional que permita asociar una o varias rúbricas con las asignaturas correspondientes.

#### 2. 👩‍🏫 Vinculación de profesores con materias

Desarrollar un módulo que permita asignar uno o más profesores a una materia, considerando:

- La especialidad del docente

- Su disponibilidad horaria

- La validación de su carga académica

- El perfil básico del docente (título, departamento, etc.)

Además, se debe incluir un CRUD completo para la gestión de profesores, con validaciones que aseguren datos consistentes y actualizados.

#### 3. 📅 Vinculación funcional con periodos académicos existentes

Dado que los periodos académicos ya están implementados en el sistema, se debe desarrollar la lógica necesaria para:

- Asociar las materias, evaluaciones, rúbricas y profesores al periodo académico correspondiente

- Al seleccionar un periodo académico en cualquier módulo (evaluaciones, consultas, formularios), se debe filtrar automáticamente la información según dicho periodo

- En los componentes de tipo dropdown o select, solo deben mostrarse los periodos académicos activos

- Si un periodo cambia de estado (por ejemplo, pasa de activo a cerrado), debe dejar de aparecer en los filtros y selecciones del sistema

#### 4. 🕒 Horarios y secciones por materia

Permitir la creación de secciones por materia con asignación de:

- Días y horas

- Aula o espacio físico

- Profesor responsable

El sistema debe validar conflictos de horario, tanto para profesores como para estudiantes, al momento de asignar clases.

#### 5. 🧑‍🎓 Mejoras en el filtrado y búsqueda de estudiantes

Actualmente, el sistema permite filtrar evaluaciones por periodo académico. Se requiere:

- Incluir un nuevo filtro por estudiante, vinculado al periodo seleccionado

- Habilitar un cuadro de búsqueda dinámica en el selector desplegable (dropdown) para buscar estudiantes por nombre o apellidos a medida que se escribe

#### 📌 Requisitos adicionales generales

- Incorporar validaciones de datos en todos los módulos mencionados

- Definir los modelos de datos correspondientes, especificando atributos y tipos

- Establecer las relaciones entre tablas, claves primarias y claves foráneas necesarias para garantizar la integridad referencial

- Sugerir la estructura de API REST (si se plantea como microservicio), aplicando principios de diseño como MVC o Clean Architecture

## Propuesta de Sprint Planning – Etapa 3 (SCRUM)

### 🧩 Supuestos:

- Duración de cada sprint: 2 semanas (estándar en SCRUM)

- Se estima que esta etapa puede desarrollarse en 4 a 5 sprints

- Cada sprint tiene un entregable funcional y testeable

- Se manejarán ramas por sprint siguiendo la convención:
feature/etapa3-sprintX (ejemplo: feature/etapa3-sprint1)

### 🗂️ Ramas por Sprint (Git Workflow sugerido)

- Rama principal base: develop

- Ramas por sprint:

  - feature/etapa3-sprint1

  - feature/etapa3-sprint2

  - feature/etapa3-sprint3

  - feature/etapa3-sprint4

  - (Opcional) feature/etapa3-sprint5

- Al finalizar cada sprint se hace un merge a develop (previo testing y revisión técnica)

## 📅 Planificación de Sprints

### 🟢 Sprint 1: Fundaciones y modelo de materias

Objetivo: Implementar el CRUD de materias y la estructura base de datos relacionada.

- Diseño y creación del modelo de materias/asignaturas

- Implementar backend y frontend del CRUD

- Validaciones básicas: código único, créditos, ciclo sugerido, tipo

- Crear migraciones y pruebas unitarias

- Crear rama: feature/etapa3-sprint1

### 🟡 Sprint 2: Rúbricas y su vinculación con asignaturas

Objetivo: Relacionar rúbricas con asignaturas sin afectar el flujo actual.

- Crear modelo intermedio AsignaturaRúbrica

- Crear mantenimiento independiente para asociar rúbricas a materias

- Adaptar el formulario de evaluación para filtrar rúbricas según asignatura

- Validar que no se rompa funcionalidad actual

- Crear rama: feature/etapa3-sprint2

### 🔵 Sprint 3: Profesores y vinculación con materias

Objetivo: Gestionar profesores y asignarlos a materias.

- Crear modelo Profesor con CRUD completo

- Asociar profesores a materias con validación por carga y especialidad

- Evitar duplicados y validar disponibilidad

- Preparar APIs si aplica arquitectura desacoplada

- Crear rama: feature/etapa3-sprint3

### 🟠 Sprint 4: Periodos académicos + filtros dinámicos

Objetivo: Integrar periodos en todos los módulos, filtros y visibilidad dinámica.

- Implementar lógica de asociación entre periodos y:
→ materias, profesores, rúbricas, evaluaciones

- Filtrar estudiantes por periodo

- Hacer que solo se muestren periodos activos en dropdowns

- Ajustar select dinámico de estudiantes con búsqueda predictiva

- Crear rama: feature/etapa3-sprint4

### 🔴 Sprint 5: Horarios, secciones y conflictos

Objetivo: Crear secciones por materia y evitar conflictos de horario.

- Modelo Sección y Horario: días, horas, aula, profesor

- Validaciones para evitar superposición de horarios (backend)

- Vista de asignación de horarios amigable y validaciones visuales

- Crear rama: feature/etapa3-sprint5

### 📌 Sprint de cierre y estabilización (opcional)

- Pruebas integradas entre módulos

- Validaciones cruzadas entre relaciones (materias ↔ rúbricas ↔ profesores ↔ periodos)

- Corrección de bugs, mejoras de UX/UI

- Documentación técnica y funcional

- Consolidar ramas en develop → main para despliegue

Migrar la base de datos

dotnet ef migrations add CreateMateriaSchema --context RubricasDbContext --output-dir Data/Migrations